Dal baffo

Reflektionsrapport

Innehållsförteckning

[Projektet 2](#_Toc72870944)

[Sidans funktioner 2](#_Toc72870945)

[Funktioner som inte hann göras 2](#_Toc72870946)

[Tidsplanen 2](#_Toc72870947)

[Timmar som har lagts ner 2](#_Toc72870948)

[Problem / Brister 3](#_Toc72870949)

[Problem 3](#_Toc72870950)

[Brister 3](#_Toc72870951)

# Projektet

Det mesta inom projektet gick som planerat. Dock vart jag tvungen att stryka en del saker jag hade planerat för hemsidan. Men i sin helhet är det en fungerade sida med flera olika funktioner.

## Sidans funktioner

* Kunna navigera enkelt genom sidorna
  + Navigera igenom Navigationsbar
  + Navigera igenom footer
  + Navigera igenom index.html sida
* Kunna skriva upp till nyhetsbrev på index.html
* Kunna se restaurangens menyer på våra menyer sida
  + Även kunna byta mellan tre olika menyer med hjälp av knappar
* Kunna kontakta genom telefon restaurangen igenom kontakta oss sidan
* Kunna hitta till restaurangen igenom google maps
* Kunna skriva till Dal Baffo igenom ett formulär där det som har matats in i formuläret skickas till en tabell
* Kunna läsa om information om Dal Baffos mat och hur de får deras matvaror till restaurangen
* Kunna reservera ett bord igenom formulär på reservera bord hemsidan
* Sidan har slide in animationer på vissa element

## Funktioner som inte hann göras

* När man byter mellan webbplatsen sidor skulle Dal Baffos logga komma fram och sen fade iväg
* Samt att loggan kommer fram i mitten av skärmen när man öppnar webbplatsen
* En slider på index.html med kunders recessioner om Dal Baffo
* En bättre navigationsbar med bättre responsive dropdown
* En bättre footer med länkar till olika social medier

## Tidsplanen

Tidsplanen höll inte eftersom jag hade planerat mer funktioner som jag inte hann med att göra på grund av brist av tid. Sidan är dock en färdig vara men funktioner som hade gjort sidan mycket bättre hann inte med.

## Timmar som har lagts ner

Flertal timmar har lagts ner på projektet. Fler timmar än de som man fick på lektionstid. Mestadels är det för att timmar slösades på saker som var oviktiga och kunde ha enkelt gått fortare bara om man hade lärt sig om det tidigare. Exempel github tog upp till en timma att lösa eftersom vi saknade kunskap om det innan man var tvungen att fixa det. Men man kan avrunda det till cirka 25 timmar.

# Problem / Brister

## Problem

Det största problemet jag stötte på när jag skapade projektet var att jag var tvungen att lära mig kunskaper som jag tidigare hade kunnat. Dessa kunskaper var saker som:

* Vad olika CSS element fungerade
* Hur man använde sig av flexbox
* Hur man positionerar saker rätt
* Hur man integrerar google fonts till hemsidan
* Hur man gjorde HTML formulär
* Hur saker som input, text, datepicker, textarea fungerar
* Var även tvungen att ha en snabb genomgång av javascript

## Brister

Brister på hemsidan är mest koden, koden kunde ha säkerligen blivit skriven på simplare sätt. En stor brist på hemsidan är även javascript, Jag hann helt enkelt inte utföra den nivån av javascript som var tänkt eftersom jag inte hann med min tidsplan. En till brist på sidan är att jag inte gjorde fler versioner av bilder till mindre skärmar för att laddningen skulle gå fortare.